CRM ASICXXI

Especificación Técnica Completa para Claude Code

v1.1 · Abril 2026 — Sprint 4E: AI Service Layer via API (5A/5B fusionados)

| Repositorio | https://github.com/Txolete/crm-backend.git |
| --- | --- |
| Stack | FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + PostgreSQL + Jinja2 + JS vanilla |
| Deploy | Railway · rama main = PRO · rama develop = DEV |
| Migraciones | Alembic (se introduce en Sprint 0) |
| Tests | pytest — endpoints críticos de nuevos sprints únicamente |
| Rol nuevo | commercial — solo ve sus oportunidades y pipeline propio |
| Email pipeline | Admin + sales/commercial (cada uno su pipeline) · infraestructura ya montada |
| Repositorio docs | FUERA DE SCOPE en esta spec — pendiente definir modelo |

0. Instrucciones generales para Claude Code

Esta especificación está escrita para ser ejecutada sprint a sprint con Claude Code. Lee esta sección completa antes de tocar ningún fichero.

### Principios de trabajo

- Trabaja siempre sobre la rama develop. Nunca toques main.

- Ejecuta los sprints en el orden indicado. Hay dependencias entre ellos.

- Antes de cada sprint, lee los ficheros afectados completos — no asumas su contenido.

- Al terminar cada sprint, actualiza CHANGELOG.md con los cambios realizados.

- Si un cambio puede afectar a PRO (cambio de modelo, nueva columna), incluye el script Alembic correspondiente.

- No introduzcas librerías npm nuevas sin justificación explícita. Para el calendario de tareas puedes usar FullCalendar si lo justificas en un comentario.

- Mantén JS vanilla + Jinja2. No introduzcas React, Vue ni ningún framework de frontend.

- No dupliques lógica. Si calculate_probability existe en dos sitios, extráela a utils/opportunity.py y úsala desde ambos.

### Convención de commits

fix(sprint-N): descripción del bug corregido

feat(sprint-N): descripción de la nueva funcionalidad

refactor(sprint-N): deuda técnica / limpieza

chore(sprint-N): infra, migraciones, config

### Estructura de ficheros clave

| Fichero/Directorio | Responsabilidad |
| --- | --- |
| app/models/opportunity.py | Modelos Opportunity, Task, Activity |
| app/models/account.py | Account, Contact, ContactChannel |
| app/models/config.py | Todas las tablas cfg_* |
| app/models/user.py | User — aquí vive el CHECK de roles |
| app/api/routes/kanban.py | Endpoints Kanban + calculate_probability (DUPLICADA — ver Sprint 0) |
| app/api/routes/opportunities.py | CRUD oportunidades |
| app/api/routes/tasks.py | CRUD tareas |
| app/api/routes/config_ui.py | CRUD tablas cfg_* desde panel admin |
| app/api/routes/dashboard_kpis.py | KPIs dashboard (tiene calculate_probability DUPLICADA) |
| app/utils/opportunity.py | get_next_open_task() — aquí irá calculate_probability tras Sprint 0 |
| app/utils/auth.py | get_current_user_from_cookie, require_role |
| app/automations/email_service.py | send_daily_task_emails() — infraestructura SMTP lista |
| app/automations/scheduler.py | APScheduler — daily_job() ya programado |
| app/schemas/config_ui.py | Pydantic schemas para config — aquí está el bug del checkbox |
| app/static/js/config.js | Frontend config — aquí está saveItem() con el bug JSON |
| app/static/js/dashboard.js | Frontend Kanban y dashboard |
| app/templates/dashboard_kanban.html | Template principal Kanban |
| migrations/ | Scripts SQL legacy — se reemplaza por Alembic en Sprint 0 |

0.5. Setup manual (hace el humano, no Claude Code)

Antes de lanzar ningún sprint, Nacho tiene que completar estos pasos manualmente:

### 1. Crear rama develop en GitHub

git checkout -b develop

git push origin develop

### 2. Crear servicio dev en Railway

- Entrar en Railway → proyecto CRM → "Add Service" → "GitHub Repo"

- Seleccionar crm-backend → Branch: develop

- Añadir nuevo servicio PostgreSQL para dev (Railway → "Add Database" → PostgreSQL)

- Copiar DATABASE_URL del postgres dev y ponerla en las variables de entorno del servicio dev

- Copiar resto de variables de entorno de PRO al servicio dev (SECRET_KEY, SMTP_*, etc.)

### 3. Volcar datos de PRO a DEV (opcional pero recomendado)

# En Railway Console del servicio PRO:

pg_dump $DATABASE_URL > crm_backup.sql

# En Railway Console del servicio DEV:

psql $DATABASE_URL < crm_backup.sql

### 4. Verificar que el servicio dev arranca correctamente

- Acceder a la URL del servicio dev en Railway

- Confirmar que el login funciona y el Kanban carga

- A partir de aquí, Claude Code trabaja en develop

Sprint 0  Deuda técnica + Alembic · ~3-4h

Este sprint no añade funcionalidad. Prepara el terreno para que todos los sprints siguientes sean más rápidos y seguros. Claude Code debe ejecutarlo completo antes de cualquier otra cosa.

## 0A. Eliminar ficheros duplicados y basura

Borrar del repositorio (git rm):

- app/api/routes/tasks - copia.py

- app/models/opportunity - copia.py

- app/schemas/task - copia.py

- app/schemas/tasks - copia.py  (mantener app/schemas/task.py)

- app/static/js/dashboard_old.js

- app/static/js/fail/  (directorio completo)

- app/templates/fail/  (directorio completo)

- Todos los ficheros .bat del raíz y /scripts — no tienen sentido en Railway/Linux

Verificar que tras el borrado la aplicación arranca sin ImportError.

## 0B. Unificar los tres ficheros de dashboard

Hay tres ficheros que se solapan: dashboard.py, dashboard_kpis.py y dashboard_routes.py. Unificarlos en uno solo:

- Crear app/api/routes/dashboard.py (nuevo, vacío)

- Mover todos los endpoints de los tres ficheros al nuevo fichero

- Eliminar dashboard_kpis.py y dashboard_routes.py

- Actualizar app/main.py para importar solo el nuevo dashboard.py

- Verificar que todos los endpoints /dashboard/* responden correctamente

## 0C. Extraer calculate_probability a utils/opportunity.py

La función calculate_probability está duplicada en kanban.py y dashboard_kpis.py con implementaciones ligeramente distintas. Esto ha causado bugs de KPI.

- En app/utils/opportunity.py, añadir:

def calculate_probability(opportunity, stage_probs_map: dict, stages_map: dict) -> float

def calculate_weighted_value(opportunity, probability: float) -> float

- Implementación canónica: si probability_override is not None → retornar override. Si stage_id en stage_probs_map → retornar prob del mapa. Fallback a dict de defaults por stage key.

- En kanban.py: eliminar las funciones locales, importar desde utils.opportunity

- En dashboard.py (nuevo unificado): mismo cambio

- Añadir test pytest en tests/test_probability.py que verifique los tres casos (override, mapa, fallback)

## 0D. Migrar fechas String → DateTime en modelos SQLAlchemy

Actualmente todos los campos de fecha son Column(String). Esto impide queries de rango eficientes en BD. Con Alembic podemos hacer la migración de forma controlada.

Campos a migrar:

| Tabla | Columna | Notas |
| --- | --- | --- |
| opportunities | created_at, updated_at, close_date | ISO string → TIMESTAMP WITH TZ |
| tasks | due_date, created_at, updated_at, completed_at, reminder_date | due_date puede ser Date, resto Timestamp |
| activities | occurred_at, created_at | TIMESTAMP WITH TZ |
| accounts, contacts, users, cfg_* | created_at, updated_at | TIMESTAMP WITH TZ |

Procedimiento:

- Actualizar los modelos SQLAlchemy: Column(DateTime(timezone=True)) en lugar de Column(String)

- Crear migración Alembic: alembic revision --autogenerate -m "migrate_dates_to_datetime"

- Revisar el script generado y añadir conversión de datos: ALTER COLUMN ... TYPE TIMESTAMP USING TO_TIMESTAMP(col, 'YYYY-MM-DD"T"HH24:MI:SS')

- Actualizar utils/audit.py: get_iso_timestamp() sigue devolviendo string ISO para logs, pero al guardar en BD usar datetime.utcnow()

- Actualizar todos los filtros en routes que comparan fechas como strings (due_date < today) para usar objetos date/datetime

- Test: pytest tests/test_date_filters.py — verificar que filtros overdue y due_soon funcionan

## 0E. Instalar y configurar Alembic

- pip install alembic → añadir a requirements.txt

- alembic init alembic  en el raíz del proyecto

- Configurar alembic/env.py para leer DATABASE_URL de settings y target_metadata = Base.metadata

- Crear primer migration vacía como baseline: alembic revision -m "baseline"

- Añadir al .env.example: ALEMBIC_DATABASE_URL (puede ser igual a DATABASE_URL)

- Documentar en README.md: cómo crear y aplicar migraciones

IMPORTANTE: Las migraciones se aplican manualmente en Railway Console antes de desplegar. No configurar auto-migrate al arrancar.

## 0F. Crear estructura de tests

- Crear directorio tests/ con __init__.py

- Crear tests/conftest.py con fixture de BD de test (SQLite en memoria)

- Crear tests/test_probability.py (ver 0C)

- Añadir pytest y pytest-asyncio a requirements.txt

- Verificar que pytest pasa en local

Sprint 1  Bugs críticos sin migración BD · ~3h

Todos estos bugs están en frontend JS o en lógica de rutas. No requieren cambios de modelo ni Alembic.

## B1 — Tarea borrada en panel no desaparece del Kanban

Causa raíz: al borrar una tarea desde el panel de tareas, el frontend llama a DELETE /tasks/{id} correctamente, pero el Kanban se renderizó en el load inicial y no se actualiza. Son dos vistas sin estado compartido.

Fix:

- En dashboard.js, tras un DELETE exitoso de tarea, llamar a refreshKanbanCard(opportunity_id) si la tarea tenía opportunity_id

- Implementar refreshKanbanCard(opp_id): llamar a GET /kanban y actualizar solo la tarjeta de esa oportunidad en el DOM (no reload completo)

- Si el Kanban no está visible en ese momento (usuario en otra pestaña), marcar un flag dirty=true que se resuelve al volver al Kanban

## B2 — Fecha vencimiento actualizada sigue en rojo sin F5

Causa raíz: al actualizar due_date de una tarea via PATCH /tasks/{id}, el card del Kanban no se re-renderiza. El cálculo de "overdue" (comparación de fecha con today) se hace solo en el render inicial.

Fix:

- Tras PATCH /tasks/{id} exitoso, llamar a refreshKanbanCard(opportunity_id) igual que en B1

- La función de render de la tarjeta debe recalcular el estado overdue en cada render, no cachearlo

## B4 — Filtros del Overview no funcionan

Causa raíz: el backend en GET /opportunities ya tiene implementados los filtros (stage_id, close_outcome, owner_user_id, q). El bug está en dashboard.js que no está pasando los parámetros de los selectores como query params al fetch.

Fix:

- Leer los valores de todos los selectores de filtro del Overview

- Construir URLSearchParams con los filtros activos (omitir los vacíos)

- Pasar los params al fetch de /opportunities

- Añadir evento change en cada selector que dispare el fetch

- Test manual: filtrar por owner, por stage, por texto — verificar que los resultados se actualizan

## B7 — No se puede reasignar tarea a otra oportunidad

Causa raíz: el schema TaskUpdate en Pydantic tiene opportunity_id como Optional[str] = None. Pero Pydantic interpreta None como "no incluido en el payload" vs "quiero poner null". Para permitir desasignar, necesitamos distinguir ausencia de null explícito.

Fix backend:

- En app/schemas/task.py, usar Optional[str] | None con model_config populate_by_name=True, o usar un sentinel:

from typing import Annotated

opportunity_id: Optional[str] = Field(default=..., description="null para desasignar")

- Alternativa más simple: añadir endpoint específico PATCH /tasks/{id}/unlink-opportunity

- En el handler de tasks.py, si opportunity_id es explícitamente null y account_id también sería null → rechazar con 422 (constraint: al menos uno)

Fix frontend:

- En el modal de edición de tarea, añadir opción "Sin oportunidad" en el selector de oportunidad

- Enviar opportunity_id: null explícitamente en el JSON cuando se selecciona esa opción

## B8 — Ficha oportunidad no actualiza fecha tarea en vista general

Mismo mecanismo que B2. Tras editar fecha en ficha de oportunidad, el DOM no se actualiza.

Fix: reutilizar refreshKanbanCard() implementada en B1/B2. Llamarla tras cualquier PATCH de tarea desde la ficha de oportunidad.

## B3 — Roles de contacto hardcoded en frontend

Causa raíz: en algún punto del JS (buscar "Decisor", "Técnico", "Usuario" o similar hardcoded) se usa lista fija en lugar de llamar a /config/contact-roles.

Fix:

- Buscar en todo el JS referencias hardcoded a roles de contacto

- Reemplazar por llamada a GET /config/contact-roles al cargar la vista de contactos

- Cachear el resultado en memoria de sesión para no re-llamar en cada apertura de modal

Sprint 2  Bug config JSON + Rol commercial + UX · ~3h

## B_CONFIG — Bug JSON en crear/editar items de configuración

Causa raíz (confirmada en código): en app/static/js/config.js, función saveItem() línea ~359.

Problema 1: FormData no incluye checkboxes desmarcados en sus entries(). El parche existente "Add unchecked checkboxes" falla porque intenta getElementById en un momento en que el modal puede no tener el elemento.

Problema 2: parseFloat("") devuelve NaN para sort_order vacío, lo que provoca error 422 en Pydantic.

Fix saveItem() completo:

// DESPUÉS del loop de formData.entries(), NO dentro de él:

// 1. Leer checkboxes directamente del DOM

config.fields.filter(f => f.type === "checkbox").forEach(field => {

const el = document.getElementById(field.name);

if (el) data[field.name] = el.checked;

});

// 2. Sanitizar números — nunca enviar NaN

config.fields.filter(f => f.type === "number").forEach(field => {

if (field.name in data && isNaN(data[field.name])) {

data[field.name] = field.default !== undefined ? field.default : 0;

}

});

Test manual: crear un CustomerType con is_active desmarcado. Verificar que se crea como inactivo. Crear con sort_order vacío. Verificar que se crea con sort_order=0.

## ROL — Nuevo rol "commercial"

El rol commercial puede ver y gestionar SOLO sus propias oportunidades y el pipeline asociado. Puede crear cuentas nuevas (necesita crear la cuenta para luego crear la oportunidad).

### Cambios de modelo

- En app/models/user.py, actualizar CheckConstraint:

CheckConstraint("role IN ('admin', 'sales', 'commercial', 'viewer')", name='check_role')

- Crear migración Alembic: alembic revision -m "add_commercial_role"

- El script de migración solo necesita actualizar el CHECK constraint en PostgreSQL:

ALTER TABLE users DROP CONSTRAINT check_role;

ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT check_role CHECK (role IN ('admin', 'sales', 'commercial', 'viewer'));

### Cambios en utils/auth.py

- Añadir constante: COMMERCIAL_ROLES = ("admin", "sales", "commercial")

- Actualizar require_sales_or_admin → require_sales_or_admin_or_commercial

- Añadir función helper: is_restricted_user(user) → True si role == "commercial" o role == "viewer"

### Cambios en kanban.py

- En get_kanban(), tras cargar las oportunidades, añadir filtro:

if current_user.role == "commercial":

opps_query = opps_query.filter(Opportunity.owner_user_id == current_user.id)

- El commercial solo ve sus columnas del pipeline, con sus propios KPIs de pipeline

### Cambios en opportunities.py

- En list_opportunities(), añadir:

if current_user.role == "commercial":

query = query.filter(Opportunity.owner_user_id == current_user.id)

- En create_opportunity(), si role == "commercial", forzar owner_user_id = current_user.id

- En update_opportunity() y close_opportunity(), verificar que si role == "commercial", solo puede editar oportunidades donde owner_user_id == current_user.id → 403 si no

### Cambios en tasks.py

- En list_tasks(), el role "commercial" ve las tareas donde la oportunidad asociada le pertenece:

if current_user.role == "commercial":

# join con Opportunity para filtrar por owner

query = query.join(Opportunity, Task.opportunity_id == Opportunity.id, isouter=True)

query = query.filter(or_(

Opportunity.owner_user_id == current_user.id,

Task.assigned_to_user_id == current_user.id

))

### Cambios en dashboard.py (KPIs)

- En get_dashboard_summary(), si role == "commercial", filtrar oportunidades por owner_user_id == current_user.id antes de calcular KPIs

### Cambios en panel de usuarios (admin)

- En app/templates/users.html y app/api/routes/admin.py, añadir "commercial" al selector de roles al crear/editar usuarios

## U1 — Selector admin para ver tareas de todos los usuarios

Solo visible cuando role == "admin".

- En la vista de tareas, añadir un select "Ver tareas de:" con opciones: "Mis tareas" + lista de usuarios activos

- Al cambiar el selector, recargar las tareas con el parámetro assigned_to={user_id} (o sin él para "todos")

- El endpoint GET /tasks ya soporta el parámetro assigned_to — solo es cambio de frontend

## U9 — Abrir tarea con un solo click

Actualmente se necesitan dos clicks para abrir el modal de tarea. Fix: cambiar el evento del elemento clickable de dblclick a click, o eliminar el paso intermedio que requiere el segundo click.

Sprint 3  Bug probabilidad won + UX Kanban · ~3h

## B5/B6 — Override probabilidad no aplica 100% al ganar

Causa raíz: en kanban.py, el endpoint close_opportunity() cuando outcome=="won" no limpia probability_override ni fuerza la probabilidad al 100%. El won_value_eur se calcula con el override antiguo.

### Fix backend en kanban.py → close_opportunity()

- Cuando outcome == "won":

opportunity.probability_override = None  # limpiar override

opportunity.close_outcome = "won"

opportunity.stage_id = won_stage.id  # mover a stage won

# won_value_eur = valor real al 100%

won_value = request.won_value_eur if request.won_value_eur is not None else opportunity.expected_value_eur

opportunity.won_value_eur = won_value

- Añadir test pytest: test_close_won_clears_override() — verificar que tras close con won, probability_override es None y won_value_eur == expected_value_eur

### Modal de confirmación al ganar (frontend)

- Cuando el usuario hace click en "Marcar como Ganada" en una oportunidad:

- Mostrar modal con: nombre de la oportunidad, valor esperado actual, campo editable "Valor final confirmado (€)" pre-rellenado con expected_value_eur, y si había override activo, mostrarlo con aviso "Se eliminará el override de probabilidad"

- El usuario puede ajustar el valor final antes de confirmar

- Al confirmar, enviar PATCH al endpoint close con won_value_eur = valor confirmado

## U3 — Eliminar tareas desde ficha de oportunidad

- En el modal/panel de ficha de oportunidad, cada tarea listada debe tener un botón de eliminar (icono papelera)

- Al click, mostrar confirm("¿Eliminar tarea X?")

- Si confirma, DELETE /tasks/{id} y refrescar la ficha

- Reutilizar refreshKanbanCard() tras el delete

## U4 — Link directo a cliente desde ficha de oportunidad

- En la ficha de oportunidad (modal o vista detalle), el nombre de la cuenta debe ser un enlace <a href="/accounts/{account_id}"> que abre la ficha del cliente

- Verificar que /accounts/{account_id} existe como endpoint/template — si no, crearlo

## U6 — Scrollbar Kanban arriba + autoscale columnas won/lost

- En dashboard_kanban.html + CSS, mover la barra de scroll horizontal del Kanban para que aparezca encima de los headers de columna (top) en lugar de abajo del todo

- CSS: aplicar overflow-x: auto al contenedor del Kanban con direction: rtl en el wrapper y direction: ltr en el contenedor interno — o usar un scrollbar overlay custom

- Las columnas de Ganado/Perdido deben ser visibles en el scroll por defecto (no ocultas). Si ya están, verificar que el autoscale no las colapsa.

## U5 — Tooltips con significado de cada etapa del pipeline

- En cfg_stages, añadir columna description (VARCHAR 500) via Alembic migration

- En el panel de configuración de stages (config_ui.py), añadir campo description editable

- En el Kanban, en el header de cada columna, añadir un icono ⓘ que al hover muestre un tooltip con la description del stage

- Si description está vacía, no mostrar el icono

## U2 — Preseleccionar oportunidad/cuenta al crear tarea desde Kanban

- Cuando el usuario hace click en "+ Nueva tarea" desde una tarjeta de oportunidad, el modal de nueva tarea debe:

- Pre-seleccionar la oportunidad en el selector de oportunidad

- Pre-seleccionar la cuenta asociada en el selector de cuenta

- Pasar el opportunity_id como parámetro al abrir el modal (data attribute o función JS)

Sprint 4  Migración BD + AI Service Layer · ~7-9h

Este sprint requiere migraciones Alembic. Aplicar siempre en dev primero, validar, y después en pro. Incluye también la capa de integración con IA (4E), que en versiones anteriores de la spec era Sprint 5A y 5B — se fusionan aquí porque forman un todo con los campos de BD añadidos en 4B.

## 4A. Nuevas tablas de configuración

Crear en app/models/config.py:

| Tabla | Columnas clave | Notas |
| --- | --- | --- |
| cfg_opportunity_types | id, name, is_active, sort_order, created_at, updated_at | Ej: "Suministro eléctrico", "Gas", "Servicios energéticos" |
| cfg_lost_reasons | id, name, is_active, sort_order, created_at, updated_at | Competencia, Precio, Timing, Presupuesto, No encaje, Proyecto no lanzado |
| cfg_client_mental_states | id, name, sort_order, is_active, created_at, updated_at | Explorando, Validando, Comparando, Decidiendo, Parado |

- Crear endpoints CRUD en config_ui.py para las tres nuevas tablas (mismo patrón que customer_types)

- Añadir al panel de configuración admin (config.html + config.js) las tres nuevas secciones

- Insertar datos iniciales en la migración Alembic (INSERT INTO)

## 4B. Nuevas columnas en tabla opportunities

Crear migración Alembic: alembic revision -m "add_opportunity_new_fields"

| Columna | Tipo SQL | Descripción / Notas |
| --- | --- | --- |
| opportunity_type_id | VARCHAR FK | FK → cfg_opportunity_types.id · nullable |
| client_mental_state_id | VARCHAR FK | FK → cfg_client_mental_states.id · nullable |
| strategic_objective | TEXT | 1 frase. "Estar posicionados cuando decidan avanzar" |
| next_strategic_action | TEXT | Movimiento lógico. "Catch-up suave Q2 2026" |
| executive_summary | TEXT | 4-5 líneas. Se alimenta de ChatGPT. Campo largo. |
| lost_reason_id | VARCHAR FK | FK → cfg_lost_reasons.id · nullable (solo cuando lost) |
| lost_reason_detail | TEXT | Texto libre adicional al motivo de pérdida · nullable |
| hold_reason | TEXT | Por qué está en stand-by · nullable |
| chatgpt_thread_id | VARCHAR 200 | ID del thread en ChatGPT · nullable |
| chatgpt_url | VARCHAR 500 | URL directa al chat · nullable |
| chatgpt_synthesis | TEXT | Síntesis ejecutiva generada/editada manualmente |

- Actualizar app/models/opportunity.py con todas las nuevas columnas

- Actualizar OpportunityCreate, OpportunityUpdate, OpportunityResponse, OpportunityDetailResponse en app/schemas/opportunity.py

- Actualizar el endpoint GET /opportunities/{id} para devolver todos los campos nuevos con sus nombres de tabla relacionada

- Actualizar la ficha de oportunidad en el template para mostrar y editar los nuevos campos

## 4C. Columna HOLD en Kanban

- Añadir un stage "hold" en cfg_stages via INSERT en la migración:

INSERT INTO cfg_stages (id, key, name, sort_order, outcome, is_terminal, is_active, ...)

VALUES (generate_id(), 'hold', 'Stand-by / Hold', 75, 'open', 0, 1, ...)

- sort_order=75 la sitúa entre Negociación (70) y Ganado (80) — ajustar según la configuración actual del cliente

- Insertar probabilidad por defecto para hold: 20% en cfg_stage_probabilities

- El stage hold aparece como columna normal en el Kanban

- Las oportunidades en hold pueden tener hold_reason en la ficha

## 4D. Modal de motivo de pérdida

- Cuando el usuario hace click en "Marcar como Perdida" (en Kanban o ficha):

- Mostrar modal con: nombre de la oportunidad, dropdown de cfg_lost_reasons (cargado de /config/lost-reasons), campo de texto "Contexto adicional (opcional)" para lost_reason_detail

- El motivo es OBLIGATORIO para cerrar como perdida (validar en frontend y backend)

- Al confirmar, enviar el close request con lost_reason_id y lost_reason_detail

- Actualizar el endpoint /kanban/{id}/close y /opportunities/{id}/close para aceptar lost_reason_id y lost_reason_detail

- El lost_reason_detail (texto libre) va en el campo lost_reason_detail de la tabla

- El lost_reason antiguo (String) se mantiene por compatibilidad pero deja de usarse para nuevas pérdidas

## 4E. AI Service Layer — integración via API

Principio de diseño: el provider de IA es intercambiable. Hoy OpenAI, mañana Anthropic Claude, en el futuro un modelo propio en servidor propio. Solo cambia app/utils/ai_service.py — el resto del código no toca nada.

### Arquitectura de ficheros

- app/utils/ai_service.py — cliente abstracto con interfaz AIProvider. Implementaciones: OpenAIProvider (por defecto), AnthropicProvider, LocalLLMProvider

- app/api/routes/ai.py — endpoints REST para la integración AI

- .env nuevas variables: OPENAI_API_KEY, OPENAI_ASSISTANT_ID (opcional), AI_PROVIDER=openai

### Modelo de threads por oportunidad

Cada oportunidad tiene su propio thread persistente (chatgpt_thread_id ya en BD desde 4B). El thread acumula el historial de todas las interacciones AI de esa oportunidad — en revisitas futuras el modelo ya conoce el contexto completo.

### Endpoints nuevos

- POST /opportunities/{id}/ai/analyze — construye el contexto de la oportunidad (datos, contactos, actividades, tareas), lo envía a la API del provider activo, guarda la respuesta en executive_summary y chatgpt_thread_id. Si ya existe thread, continúa la conversación en el mismo.

- POST /opportunities/{id}/ai/chat — mensaje libre del comercial al thread de la oportunidad. Devuelve la respuesta del modelo. Ejemplo: el comercial pregunta ¿qué objeción anticipas? y el modelo responde con contexto completo.

- GET /opportunities/{id}/ai/history — historial de mensajes del thread para mostrar en la ficha

### Contexto enviado al modelo (prompt interno — no visible al usuario)

El backend construye automáticamente un Markdown estructurado con todos los datos de la oportunidad (función build_opportunity_context() en ai_service.py) y lo usa como primer mensaje del thread o como contexto actualizado. Formato: nombre, stage, valor, probabilidad, owner, estado mental del cliente, objetivo estratégico, próxima acción, stakeholders, últimas 10 actividades, tareas pendientes.

### UI en ficha de oportunidad

- Botón "Analizar con IA" — llama a POST /ai/analyze. Muestra spinner mientras espera. Al recibir respuesta, rellena el campo executive_summary en la ficha.

- Campo executive_summary: textarea editable. El comercial puede editar/completar la síntesis generada antes de guardar.

- Campo chatgpt_thread_id: solo lectura, visible para admin. Campo chatgpt_url: input URL + botón "Abrir chat" (nueva pestaña).

- Mini-chat en la ficha: input de texto + botón "Preguntar". Llama a POST /ai/chat. Muestra respuesta debajo del input. Historial de las últimas 5 interacciones visible en un panel colapsable.

### Cambiar de provider en el futuro

Para cambiar el provider: 1) Implementar la nueva clase que hereda de AIProvider en ai_service.py, 2) Cambiar AI_PROVIDER en .env. El resto del código (endpoints, frontend, BD) no requiere ningún cambio. Esta arquitectura permite migrar a un modelo propio en servidor propio sin tocar nada más.

Sprint 5  Calendario + UX · ~2-3h (AI integrada en Sprint 4E)

## 5A. [INTEGRADO EN 4E] Contexto Markdown como prompt interno de la API

INTEGRADO EN 4E. La función build_opportunity_context() en ai_service.py genera el Markdown estructurado de la oportunidad y lo usa directamente como prompt al llamar a la API. No hay botón de copiar/pegar — el contexto viaja al modelo de forma transparente en cada llamada a POST /ai/analyze.

### Estructura del Markdown (orden fijo, siempre el mismo)

# [NOMBRE OPORTUNIDAD] — [NOMBRE CUENTA]

**Stage:** [etapa] | **Valor:** [X]€ | **Probabilidad:** [X]% | **Owner:** [nombre]

**Creada:** [fecha] | **Cierre previsto:** [mes]

## Estado mental del cliente

[valor o "No definido"]

## Objetivo de esta oportunidad

[strategic_objective o vacío]

## Próxima acción estratégica

[next_strategic_action o vacío]

## Síntesis ejecutiva

[executive_summary o vacío]

## Stakeholders

- [Nombre] ([rol]) — [email] / [teléfono]

## Timeline (últimas 10 actividades)

- [fecha] [tipo]: [resumen]

## Tareas pendientes

- [ ] [título] — vence [fecha] — asignada a [usuario]

## Tareas completadas (últimas 5)

- [x] [título] — completada [fecha]

## ChatGPT Thread

[chatgpt_url o "Sin thread asignado"]

- Implementar como función JS pura: buildMarkdown(opportunityData) → string

- El botón llama a navigator.clipboard.writeText(buildMarkdown(data))

- Mostrar toast "Ficha copiada al portapapeles" tras el copy

- El formato es texto plano Markdown — sin HTML

## 5B. [INTEGRADO EN 4E] Campos AI en ficha de oportunidad

- Campo chatgpt_thread_id: input texto editable, visible en ficha

- Campo chatgpt_url: input URL + botón "Abrir ChatGPT" que abre la URL en nueva pestaña

- Campo chatgpt_synthesis: textarea grande editable (= executive_summary del Sprint 4 — pueden ser el mismo campo o distintos, decidir)

NOTA: chatgpt_synthesis y executive_summary son semánticamente similares. Usar executive_summary para ambos propósitos y no duplicar el campo. chatgpt_synthesis como alias en el frontend.

## 5C. Vista calendario de tareas

- Nueva pestaña "Calendario" en la sección de tareas

- Usar FullCalendar (https://fullcalendar.io/docs/getting-started) — incluir via CDN en el template

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fullcalendar@6.1.8/index.global.min.css" rel="stylesheet">

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fullcalendar@6.1.8/index.global.min.js"></script>

- Cargar las tareas del usuario actual via GET /tasks?assigned_to={current_user_id}&status=open

- Mapear cada tarea a un evento de FullCalendar: title=tarea.title, start=due_date, color según priority (rojo=high, naranja=medium, gris=low)

- Click en evento → abre el modal de la tarea

- El calendario respeta el filtro de rol: commercial solo ve sus tareas

## 5D. Export .ics para Outlook

- En el modal de tarea, añadir botón "Añadir a calendario"

- Generar un fichero .ics en el cliente (JS puro, sin llamada al servidor):

const ics = [

"BEGIN:VCALENDAR", "VERSION:2.0",

"BEGIN:VEVENT",

`SUMMARY:${task.title}`,

`DTSTART:${formatICSDate(task.due_date)}`,

`DESCRIPTION:${task.description} — ${contact_name} — ${opportunity_name}`,

"END:VEVENT", "END:VCALENDAR"

].join("\r\n");

- Descargar via blob URL: URL.createObjectURL(new Blob([ics], {type: "text/calendar"}))

## 5E. Filtro de tareas por tipo (U7)

- La tabla cfg_task_templates ya existe como "tipos de tarea" (Llamada, Reunión, Envío OdC…)

- En la vista de tareas, añadir selector "Tipo de tarea" que filtre por task_template_id

- El endpoint GET /tasks ya admite el filtro — es solo cambio de frontend

Sprint 6  Email diario pipeline + KPI histórico · ~4h

## 6A. Tabla kpi_snapshots

Crear migración Alembic: alembic revision -m "add_kpi_snapshots"

| Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR PK | generate_id() |
| snapshot_date | DATE | Fecha del snapshot |
| user_id | VARCHAR FK nullable | NULL = snapshot global, user_id = snapshot de un commercial |
| pipeline_total_eur | FLOAT | Suma expected_value de opps open |
| pipeline_weighted_eur | FLOAT | Suma weighted_value de opps open |
| won_count | INTEGER | Nº oportunidades ganadas en el mes |
| won_value_eur | FLOAT | Valor total ganado en el mes |
| lost_count | INTEGER | Nº oportunidades perdidas en el mes |
| open_count | INTEGER | Nº oportunidades open |
| created_at | TIMESTAMP TZ | Momento del snapshot |

- Constraint UNIQUE en (snapshot_date, user_id) para evitar duplicados

- user_id = NULL para el snapshot global (todos los usuarios)

## 6B. Job de snapshot diario

En app/automations/jobs.py, añadir automation_kpi_snapshot():

- Calcular los KPIs actuales del pipeline (reutilizar lógica de dashboard.py)

- Insertar o actualizar registro en kpi_snapshots para hoy (ON CONFLICT DO UPDATE)

- Calcular también snapshot por usuario para roles commercial y sales (user_id = user.id)

- Llamar desde run_all_automations() como paso D

- Se ejecuta una vez al día antes del envío de emails

## 6C. Email diario enriquecido con pipeline

Estado actual: send_daily_task_emails() ya funciona y envía resumen de tareas. Hay que enriquecerlo con el pipeline y configurar a quién se envía.

### A quién se envía

- Admin: recibe email con pipeline GLOBAL (todos los usuarios) + sus propias tareas

- Sales: recibe email con pipeline GLOBAL + sus propias tareas

- Commercial: recibe email con su pipeline PROPIO + sus propias tareas

- Viewer: no recibe email de pipeline, solo de tareas si las tiene

### Contenido del email de pipeline

- Sección 1 — Pipeline hoy: total (€), ponderado (€), nº oportunidades open

- Sección 2 — Variación: vs ayer (si hay snapshot de ayer), vs semana pasada, vs mes anterior

- Sección 3 — Actividad reciente: oportunidades ganadas/perdidas en las últimas 24h

- Sección 4 — Tareas: vencidas (rojo), vencen hoy/mañana (naranja), próximas 48h (gris)

- Pie: enlace al CRM

### Implementación

- Crear get_pipeline_summary(user_id=None, db) en email_service.py — user_id=None para global

- Crear generate_full_email_html(user, tasks_summary, pipeline_summary, dashboard_url) — reemplaza generate_email_html()

- La variación requiere kpi_snapshots — si no hay datos históricos, omitir la sección de variación con mensaje "Datos históricos disponibles a partir de mañana"

- Añadir settings en config.py: email_pipeline_enabled: bool = True

## 6D. Pantalla KPIs con evolución histórica

- Nueva sección en el dashboard o pestaña "Evolución"

- Gráfico de línea con evolución del pipeline total y ponderado por mes (usar datos de kpi_snapshots)

- Filtro por rango de fechas (mes actual, trimestre, año)

- Usar Chart.js via CDN para el gráfico (ya es una dependencia aceptada)

- Endpoint: GET /dashboard/kpi-history?from_date=&to_date=&user_id= → devuelve array de snapshots

Sprint 7  UX menor + polish + documentación · ~2h

## U8 — Contactos del cliente en ficha de tarea

- Cuando se abre el modal de tarea, si la tarea tiene opportunity_id → cargar los contactos de la cuenta asociada via GET /contacts?account_id={id}

- Mostrar lista de contactos (nombre, rol, email, teléfono) en la ficha de la tarea

- Solo lectura — no edición de contactos desde aquí

## U11 — Campo libre para procedencia exterior en Región

- El modelo Account ya tiene region_other_text. Solo hay que asegurarse de que:

- Cuando se selecciona una región de "tipo exterior" (o una opción "Otro/Internacional") se muestra el campo region_other_text editable

- Alternativamente: en cfg_regions, las regiones con country_code != "ES" muestran automáticamente el campo de texto libre para especificar ciudad/zona

## U12 — Ver oportunidades archivadas

- Añadir toggle o pestaña "Archivadas" en la vista de oportunidades

- Llamar a GET /opportunities?status=archived

- Mostrar en lista simple (no Kanban) con opción de "Reactivar" que hace PATCH status=active

- Solo visible para admin y sales

## Dashboard actividad diaria

- Nueva sección o pestaña "Actividad" en el dashboard

- Mostrar log de cambios del día: altas de cuentas, movimientos de oportunidades, tareas completadas

- Endpoint: GET /dashboard/activity?date={YYYY-MM-DD} → devuelve entries de audit_log del día

- Agrupar por hora, mostrar en timeline vertical

## Actualización de documentación

- Actualizar app/static/docs/USER_GUIDE.md con todas las novedades de Sprints 1-7

- Actualizar docs/MANUAL_USUARIO_PARTE1.md y PARTE2.md

- Actualizar README.md con: cómo configurar Alembic, cómo crear rol commercial, cómo configurar emails

- Actualizar docs/GUIA_ADMIN.md con las nuevas tablas cfg_ y el nuevo rol

Apéndice A  Variables de entorno nuevas

Añadir al .env.example y configurar en Railway para cada entorno:

| Variable | Valor por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| EMAIL_PIPELINE_ENABLED | true | Activa sección pipeline en email diario |
| KPI_SNAPSHOT_ENABLED | true | Activa job de snapshot diario |
| EMAIL_DASHBOARD_URL | https://crm.tudominio.com | URL del CRM en los emails (actualizar en pro) |

Apéndice B  Orden de ejecución de migraciones Alembic

Ejecutar siempre en dev primero, validar, y después en pro. Nunca en producción sin haber pasado por dev.

| # | Migration name | Sprint |
| --- | --- | --- |
| 1 | baseline | Sprint 0 — inicial, vacía |
| 2 | migrate_dates_to_datetime | Sprint 0D — String → DateTime en todos los modelos |
| 3 | add_stage_description | Sprint 3 — columna description en cfg_stages |
| 4 | add_commercial_role | Sprint 2 — CHECK constraint usuarios |
| 5 | add_cfg_opportunity_types | Sprint 4A — tabla nueva |
| 6 | add_cfg_lost_reasons | Sprint 4A — tabla nueva |
| 7 | add_cfg_client_mental_states | Sprint 4A — tabla nueva |
| 8 | add_opportunity_new_fields | Sprint 4B — 12 columnas nuevas en opportunities |
| 9 | add_hold_stage | Sprint 4C — INSERT en cfg_stages |
| 10 | add_kpi_snapshots | Sprint 6A — tabla nueva |

Comando para aplicar en Railway Console:

alembic upgrade head

Para ver el estado actual de migraciones:

alembic current

alembic history --verbose